**AZBESTOWE ARCHIWUM**

Informacja o zadaniach z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Okres realizacji zadania: **2016**

* nazwa zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kwidzyna – edycja 2016”,
* koszt kwalifikowalny zadania wyniósł 3 488,00 zł,
* kwota dotacji wyniosła 2 964,80 zł (w tym dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku i środków udostępnionych przez NFOŚiGW),
* usunięto 4,36 Mg azbestu, które poddano unieszkodliwieniu.

Okres realizacji zadania: **2011-2012**

* nazwa zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu woj. pomorskiego w 2011 i 2012 r.”,
* w 2011 r. koszt zadania wyniósł 6.578,00 zł, kwota dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku wyniosła natomiast 5.440,00zł.
* w 2012 r. koszt zadania wyniósł 14.295,00 zł, kwota dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku, wyniosła natomiast 11.060,00zł.

usunięto łącznie około 17 Mg azbestu, które poddano unieszkodliwieniu.